Charte du projet

## Présentation et motivation du projet

Donner aux femmes un outil précis, réutilisable et durable pour confirmer la période d’ovulation et une grossesse : une innovation au service de la santé et de la planète.

## Objectifs et indicateurs clefs de performance

- Fiabilité biologique : Obtenir des résultats précis et reproductibles pour la détection de l’hormone hCG et du pic de LH.

- Accessibilité et simplicité d’utilisation : Permettre un usage autonome et intuitif à domicile.

- Réduction de l’impact environnemental : Diminuer les déchets plastiques liés aux tests jetables.

- Réduction des coûts pour les utilisatrices : Offrir une solution économique sur le long terme grâce à la réutilisation.

- Amélioration du bien-être des utilisatrices : Réduire le stress lié à l’attente et à la fiabilité des tests.

- Innovation technologique et biomédicale : Combiner biochimie et ingénierie pour un dispositif connecté et intelligent.

## Périmètre du projet :

Le projet couvre l’ensemble des activités de conception, développement et validation d’un dispositif biomédical innovant permettant de détecter de manière fiable la période d’ovulation et la grossesse.

Il inclut :

- L’étude des besoins utilisateurs et la définition des critères de performance (fiabilité, sécurité, simplicité d’utilisation).

- La recherche et la sélection des biomarqueurs pertinents (LH, hCG) pour le diagnostic.

- Le développement du prototype combinant biocapteurs et microtechnologie réutilisable.

- L’intégration d’une interface numérique (application ou module connecté) pour l’interprétation et le suivi des résultats.

- Les tests de performance et de validation biologique comparés aux méthodes de référence.

- L’évaluation environnementale et économique afin de mesurer les gains en durabilité et en accessibilité.

Le périmètre englobe également les aspects d’innovation et de transfert technologique, dans le but de rendre le dispositif accessible au grand public.

En revanche, le projet n’inclut pas encore la phase de production industrielle ni la commercialisation à grande échelle, qui seront envisagées dans une étape ultérieure, après validation du prototype et obtention des autorisations réglementaires.

## Contraintes du projet

#### Contraintes techniques

- Assurer une sensibilité et une spécificité élevées du capteur biologique pour la détection des hormones LH et hCG.

- Maintenir la stabilité et la performance du dispositif malgré plusieurs cycles de réutilisation

Contraintes financières

- Maîtriser le coût de développement et de production du prototype, afin de garantir un prix final accessible.

#### Contraintes environnementales

- Veiller à ce que le dispositif réutilisable réduise réellement les déchets plastiques par rapport aux tests jetables.

- Choisir des matériaux durables et recyclables sans compromettre la qualité des analyses.

## Livrables :

#### Livrables scientifiques et techniques

- Un prototype fonctionnel du dispositif intégrant les capteurs biochimiques nécessaires à la détection des hormones LH et hCG.

- Un rapport de conception décrivant le principe de fonctionnement, les matériaux choisis, les protocoles expérimentaux et les étapes de développement.

- Les résultats expérimentaux démontrant la fiabilité, la sensibilité et la reproductibilité des mesures obtenues.

- Un dossier technique complet comprenant les plans, schémas électroniques et données de calibration du capteur.

#### Livrables numériques et fonctionnels

- Une interface numérique (application mobile ou module connecté) facilitant l’interprétation, le suivi et la visualisation des résultats par l’utilisatrice.

- Un manuel d’utilisation simplifié, garantissant une prise en main rapide et sécurisée à domicile.

- Une base de données expérimentale regroupant l’ensemble des mesures et résultats obtenus lors des tests.

#### Livrables d’évaluation

- Un rapport d’évaluation environnementale et économique, mesurant la réduction des déchets et le coût par utilisation comparé aux tests jetables.

- Une enquête de satisfaction auprès des utilisatrices pilotes pour évaluer la facilité d’usage, le confort et la fiabilité perçue.

- Une analyse comparative entre le dispositif réutilisable et les solutions existantes sur le marché.

Livrables de synthèse et de valorisation

- Un rapport final de projet rassemblant l’ensemble des résultats, analyses, conclusions et recommandations.

- Une présentation orale ou un poster scientifique pour la soutenance ou la communication du projet auprès d’un jury académique ou de partenaires potentiels.

- Des propositions d’amélioration et de perspectives pour une future phase d’industrialisation ou de validation clinique.

## Engagement étudiant :

Je, soussigné, ..................m’engage à participer aux cours, TD, Tutorat et être ponctuel, participer aux échanges de l’équipe en présentiel et en distanciel, réaliser et partager les taches/livrables [] dans le temps imparti, relire les taches/livrables.

Signature 	étudiants